# Propuesta de integración de Zoom en Soflia

Plan informativo para revisión de Dirección

10 de octubre de 2026  |  Versión 1  |  Propuesta de implementación

Proponemos lanzar primero clases en vivo con reuniones Zoom integradas en Soflia y ampliar después webinars y eventos. La base ya existe; el siguiente paso es completar seguridad, cámara, agenda, pantalla y recuperación de fallos. Esto permite probar el uso educativo antes de invertir en todos los productos.

Solicitamos a Dirección revisar el alcance de lanzamiento, la necesidad de una interfaz propia, el modelo de cuentas Zoom y los requisitos de asistencia y contexto de Soflia. Estas decisiones determinan qué entregas debemos ejecutar y cuáles requieren licencias, hardware o trabajo adicional.

## 1 Qué obtiene el usuario

El docente programa una clase de su curso, inicia audio/video y presenta su pantalla.

El alumno entra desde la agenda, participa y consulta chat, materiales y actividades en el aula.

Soflia responde sobre el contexto autorizado disponible y señala cuando falta transcripción.

La organización conserva aprendizaje y resultados, con acceso separado de otras organizaciones.

## Estado actual

| Disponible en código | Pendiente para operación |
| --- | --- |
| Agenda, reunión integrada y roles | Prueba multimedia real y cámara habilitada |
| Chat, quizzes, lecturas y materiales | Ajustes de uso y validación del piloto |
| Eventos básicos y subtítulos parciales | Recuperación robusta y contexto continuo si se exige |

La base procede del commit 7ec2c313. La revisión identificó una política que bloquea cámara y una vinculación de anfitrión que debe restringirse por organización. Las pruebas locales no sustituyen la validación real con Zoom; el piloto cerrará esa brecha.

Referencia oficial  Z03 Meeting SDK web

# 2 Alcance recomendado y opciones

| Opción | Beneficio | Condición para incluirla |
| --- | --- | --- |
| Meetings en el aula | Clases con participación y pantalla | Base recomendada para lanzamiento |
| Webinars | Conferencias con panelistas y audiencia | Necesidad de difusión y licencia |
| Webinars Plus y Events | Agenda de varias sesiones y tickets | Eventos de mayor complejidad |
| Video SDK | Controles y diseño multimedia propios | La UI propia es requisito prioritario |
| Zoom Rooms | Clases híbridas desde aulas equipadas | Hardware, licencia y calendario |
| Equipos de trabajo | Actividades en subgrupos | Necesidad pedagógica de colaboración |
| Cuentas externas | Cada organización usa su Zoom | Demanda concreta y autorización externa |

## Interfaz propia y compatibilidad

La implementación actual muestra componentes de Zoom dentro de Soflia. Video SDK permite construir controles propios, pero usa sesiones diferentes y no entra a reuniones o webinars Zoom. Requiere una entrega adicional. Recomendamos conservar el camino actual para el piloto y decidir después la inversión en UI propia, salvo que sea indispensable para lanzar.

## Qué implica Events

El primer alcance de Events gestionará agenda y aprendizaje en Soflia y ofrecerá acceso individual al portal/cliente Zoom. Algunas funciones avanzadas no están disponibles en el componente integrado; no debe asumirse que todo el evento puede mostrarse dentro del aula actual.

Rooms significa sala física equipada. Los grupos virtuales de una clase son otra función. Dirección puede priorizar uno, ambos o ninguno según el modelo educativo.

Referencia oficial  Z04 Funciones de Component View  |  Z07 Autorización Video SDK  |  Z09 Zoom Rooms API  |  Z10 Webinars Plus y Events API

# 3 Entregas y revisión de resultados

| Etapa | Resultado revisable | Esfuerzo orientativo |
| --- | --- | --- |
| Viabilidad | Entorno y cuenta validados; bloqueos de la demo identificados | 2 a 4 días de ingeniería |
| Seguridad y base | Cámara y anfitriones seguros; demo mínima completada | 4 a 7 días |
| Clases y pantalla | Agenda editable y clase completa con reconexión | 4 a 7 días |
| Operación y asistencia | Recuperación de eventos y participación trazable | 4 a 7 días |
| Webinars | Host, panelista y audiencia con acceso correcto | 4 a 7 días adicionales |
| Events | Evento publicado con agenda y tickets individuales | 6 a 10 días adicionales |

El alcance central suma 14 a 25 días de ingeniería; webinars y Events añaden aproximadamente 10 a 17 días. Son estimaciones iniciales de trabajo, no fechas ni presupuesto. El calendario depende de dedicación, validación, licencias y revisiones externas. Se ajustará después de la prueba de viabilidad.

## Ampliaciones que cambian el esfuerzo

Una interfaz propia con Video SDK añade una entrega estimada de 10 a 18 días. Rooms físicos, subgrupos, multicuenta y grabación/transcripción persistente se presupuestarán por separado. Parte de la infraestructura se comparte; no conviene sumar todas las ampliaciones sin delimitar el alcance.

## Cómo se revisará cada entrega

Cada etapa termina con una demostración y evidencia de sus pruebas. Dirección y producto revisarán el comportamiento educativo; desarrollo responderá por la implementación y la validación técnica. Los complementos se registrarán con necesidad, resultado esperado e impacto en entrega y recursos.

La primera revisión real propuesta usa un curso y dos organizaciones. La expansión se hará después de comprobar roles, pantalla, reconexión y cierre. Un resultado incompleto vuelve a la etapa correspondiente antes de ampliar usuarios.

# 4 Recursos costos y capacidad

Necesitamos un responsable de desarrollo, un responsable de validación, un administrador de la cuenta Zoom y una persona de producto que defina la experiencia académica. Son roles propuestos; la asignación concreta y dedicación determinarán el calendario.

| Rubro | Qué debe confirmarse |
| --- | --- |
| Licencias Meetings | Anfitriones, capacidad de clase y reuniones simultáneas |
| Webinars y Events | Licencias, audiencia y permisos del organizador/hub |
| Video SDK y RTMS | Consumo por uso, créditos y límites concurrentes |
| Almacenamiento | Grabación/transcripción, descargas y retención |
| Infraestructura propia | Staging, worker persistente, monitoreo y recuperación |
| Rooms | Equipamiento, instalación, licencia y calendario institucional |
| Operación docente | Formación, soporte de clase y responsables de incidentes |

## Cómo estimar el consumo

RTMS es el servicio de Zoom para recibir medios y transcripción en tiempo real. Lo incluiremos si Soflia necesita contexto continuo independiente del navegador del docente.

Para Video SDK, una clase de una hora con 30 alumnos y un docente representa aproximadamente 1,860 minutos de participante. Diez clases equivalentes representan 18,600 minutos. Es una medida de consumo, no un importe; la tarifa debe confirmarse en la cuenta y plan vigentes. Grabación, RTMS y otros servicios pueden añadir consumo.

## Información necesaria para dimensionar

Alumnos por clase, clases al mes y máximo de clases simultáneas.

Número de docentes/anfitriones y organizaciones que aportarán cuenta propia.

Porcentaje de uso móvil y necesidad de participación frente a audiencia.

Grabación, tiempo de conservación y nivel de contexto esperado de Soflia.

La capacidad comercial de Zoom y la capacidad de las APIs/chat de Soflia son distintas y deben verificarse por separado. El plan no promete una cantidad de usuarios simultáneos antes de realizar las pruebas de carga del alcance elegido.

Referencia oficial  Z15 Minutos de participante en Build Platform  |  Z13 RTMS

# 5 Riesgos criterios y complementos

| Riesgo o condición | Tratamiento propuesto |
| --- | --- |
| Acceso de una organización a host ajeno | Catálogo aprobado y validación en cada operación |
| Cámara o pantalla no disponibles | Corrección de permisos y matriz por dispositivo |
| Reunión duplicada o estado desfasado | Idempotencia, worker y conciliación |
| Asistencia incompleta | Separar presencia de página y participación verificada |
| Soflia con contexto parcial | Mostrar estado; añadir RTMS si se requiere continuidad |
| Mayor costo o alcance | Lanzar por entregas y revisar ampliaciones con estimación |
| Restricción de Events o cuenta externa | Ruta admitida por Zoom y revisión previa del flujo |

## Qué debe decidir el negocio

Definir si la asistencia condiciona certificados, si se graban las clases, quién puede ver grabaciones y cuánto se conservan. Acordar uso de la transcripción y expectativas de Soflia. La captura de pantalla y permisos multimedia seguirán siendo acciones conscientes del usuario.

## Criterios propuestos para aceptar el piloto

Docente y alumnos completan clase con audio, cámara y presentación.

Acceso y credenciales están aislados por curso y organización.

Una desconexión o cierre externo no deja estados incoherentes sin recuperación.

La interfaz describe correctamente asistencia, grabación y contexto disponible.

Existe responsable de soporte y forma de desactivar una capacidad con datos preservados.

## Áreas donde se pueden pedir complementos

Dirección puede incorporar cofacilitadores, recurrencia, recordatorios, calendario, moderación, reportes, idiomas, accesibilidad, soporte móvil o certificados. Cada complemento debe precisar quién lo usará y qué resultado observable se espera; desarrollo evaluará dependencia y esfuerzo antes de añadirlo al lanzamiento.

Referencia oficial  Z05 Compatibilidad de navegador  |  Z12 Webhooks Zoom  |  Z13 RTMS

# 6 Registro de decisión de Dirección

Esta página permite registrar si la propuesta cubre la necesidad y qué debe complementarse. Las selecciones serán trasladadas al plan técnico antes de fijar entregas y fechas.

| Decisión | Propuesta inicial | Selección o complemento |
| --- | --- | --- |
| Alcance de lanzamiento | Meetings y pantalla con operación robusta | Por completar |
| UI multimedia propia | Evolución Video SDK después del piloto | Por completar |
| Modelo de cuentas | Cuenta central con hosts aprobados | Por completar |
| Webinars y Events | Entregas posteriores según necesidad | Por completar |
| Rooms y subgrupos | Solo si hay caso educativo concreto | Por completar |
| Asistencia y certificados | Participación verificable si acredita | Por completar |
| Grabación y contexto Soflia | Política explícita y RTMS si es continuo | Por completar |
| Volumen y presupuesto | Confirmar demanda y costo antes de escalar | Por completar |

## Resultado de la revisión

Seleccionar una opción: aprobar el alcance propuesto / aprobar con ajustes / solicitar otra alternativa / diferir la implementación.

Decisión seleccionada: __________________________________________________

Complementos requeridos y prioridad: _______________________________________

______________________________________________________________________

Responsable de producto: __________________  Fecha objetivo: _________________

Responsable de cuenta Zoom: ________________  Fecha de revisión: _______________

## Referencias para la evaluación

Contexto de la propuesta  Chat compartido de Gemini

Capacidades y limitaciones  Documentación oficial de Zoom

El documento técnico complementario contiene tareas T00 a T25, dependencias, cambios de datos, APIs y pruebas de aceptación. Su ejecución se ajustará a las decisiones registradas aquí.